**Būvniecības nozares 2022 krīzes vadības jautājumu saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Risks** | **Risinājumi** | **Koordinē no būvnozares puses** |
| 1 | Public NĪ un infras investīciju projekti (ES programmas) | 1.Risinājumi, kā nofinansēt cenu pieaugumus, Valsts/ES finansējums2.FM un EM pārskatīt pasūtījumu prognozes, ES projektu prioritātes 2022/2023 (energoefektivitāte, veselība, skolas, drošība, sakari, ceļi,…)3.Veicināt PPP, komercsektora investīciju projektus4.Veicināt projektēšanas pasūtījumus5.Nolīgt nozares makrospecu, kurš uztura aktuālās prognozes, scenārijus un finanšu ietekmes | LBP |
| 2 | Deficīta izejvielas, materiāli (metāls, bitumens) | 1.Apzināt pie būvnieku, būvmateriālu ražotājiem, tirgotājiem, kurām preču grupām 12 mēn lieli deficīta riski, monitorings, alternatīvas2.Būvmateriālu sertifikācijas atvieglojumi3.Jauni importa kanāli (LIAA)4.LiepājasSteel Restart5.Metāla aizvietošana ar GLT/CLT | BRALBPNNIAA |
| 3 | Esošo līgumu izpilde (civilās būves & ceļu būve) | 1.Līgumu pagarinājumi un cenu izmaiņas, IUB vadlīnijas2.Banku garantijas 4-5 gada garantiju objektiem atcelt/samazināt | LBP/LCB |
| 4 | Jauno līgumu slēgšana (civilās būves & ceļu būve) | 1.Indexācijas modelis (būvmateriāli, būvdarbi, mehānismi) (MK noteikumi), EM vadlīnijas2.Pagarināšanas nosacījumi | LBP/LCB |
| 5 | Energoresursu cenas | 1.Jauni importa avoti2.AER lokāli uzņēmumiem (ātrāka procedūra) | BRA/LEEA |
| 6 | Degvielas cenas | Akcīzes nodokļa jautājums | LTRK |
| 7 | Nodarbinātība būvnozarē | 1.Izveidot uzlabotu koordināciju – nozare – NVA – UKR bēgļi(tsk. profesionālās izglītības materiāli un apmācības, extra kursi)2.Aktīvā studentu iesaiste nozares projektos?3.Kur meklēt vidējā termiņā viesstrādniekus no Austrumiem!!!??? (sezonas, viesstrādnieki, citas nozares) | LBS/LAS?NNIAA |
| 8 | Sadarbība ar RUS/BLR/UKR uzņēmumiem | 1.Pārtraukta sadarbība RUS/BLR (sankciju piemērošana), 2.Vienas pieturas aģentūra: koordinācija ar FNA un Valsts pārvalde3.Apzināt UKR palīdzības vajadzības īstermiņā/vidējā termiņā | LDDK, LTRK, FNA |
| 9 | Būvnozares regulējuma izmaiņas | 1.Atteikties uz 12 mēn no mazsvarīgām aktivitātēm 2.Deleģēt Būvpadomei lielākas pilnvaras krīzes vadības formāts(lēmumi & risinājumi EM un BVKB vs Nozares profesionālas NVO) | EM / LBP |
| 10 | Civilās aizsardzības plāns & Būvnozare | 1.Updatot civilās aizsardzības plānā būvnozares mobilizācijas apakšplānu (IeM VUGD & EM & AM) | LBP |
| 11 | Nozares uzņēmumu informācijas telpa | 1.Uzlabot uzņēmumu un biedru piesaisti nozaru NVO (komunikācija & kopīgie uzdevumi, aktivitātes un resursi) | Visi |
| 12 | Uzņēmējdarbība kopumā | 1.Valsts atbalsta mehānismi (līdzīgi kā pandēmija, apgrozāmie līdzekļi, algas, …)2.Maksātnespējas regulējuma izmaiņas3.Nozares ārkārtas situācija, ja tuvākā 1 mēn laikā no valsts pārvaldes neseko krīzes risinājumi | LTRK/LDDK |
| 13 | Palīdzība UKR | 1.Būvnozares profesionālo servisu palīdzības koordinācija2.Būvnozares darba spēka un resursu pieejamība LV | Būvpadome |