## Slide 1: Latvijas būvniecības padomes 2019.gada PRIORITĀRO UZDEVUMU VIRZĪBA
Anna upena

## Slide 2: 2019.GADA 24.JANVĀRA PADOMES SĒDES PROTOKOLLĒMUMS:
Padome kā prioritārus izvirza sekojošus īstermiņa mērķus un uzdevumus:
Noteikt skaidru būvniecības procesu dalībnieku atbildības sadalījumu Būvniecības likumā un izstrādāt jaunu visu risku apdrošināšanas likumu;
Sakārtot projektēšanas procedūras (būvvaldē iesniedzamais projekta apjoms, projektēšanas stadijas u.c.);
Ieviest vienotu praksi publisko iepirkumu būvniecības līgumos (FIDIC līgumi, banku garantijas)
Izstrādāt stratēģisku valdības plānu lielāko objektu būvniecībai, t.sk. Rail Baltica īstenošanai, kā arī ilgtermiņa redzējumu infrastruktūras uzturēšanai;
Veicināt darbaspēka pieejamību būvniecībā, veikt darbaspēka būvniecībā kvalifikācijas izpēti.

## Slide 3
1. Noteikt skaidru būvniecības procesu dalībnieku atbildības sadalījumu Būvniecības likumā un izstrādāt jaunu visu risku apdrošināšanas likumu
Paveiktais:
  Likumprojekta «Grozījumi Būvniecības likumā» virzības turpināšana, nosakot skaidrāku atbildības sadalījumu starp būvniecības dalībniekiem (izskatīts VSS);
  EM prezentācija Padomei par iespējamo apdrošināšanas modeļa konceptu;
  EM un Partnerības organizēta konference «Kvalitatīva būvniecība», 31.10.2019.
Padomes lēmuma projekts turpmākai darbībai:
Aicināt EM organizēt darba grupas sanāksmes apdrošināšanas modeļa pēc OCTA principa un nepieciešamā regulējuma izstrādei un virzīt normatīvo aktu projektus iesniegšanai MK.

## Slide 4
2. Sakārtot projektēšanas procedūras (būvvaldē iesniedzamais projekta apjoms, projektēšanas stadijas u.c.)
Paveiktais:
EM piedāvā grozījumus VBN, ko izskata vairākās VBN darba grupās; pēdējā sanāksme – 24.05.2019.
Padomes lēmuma projekts turpmākai darbībai:
Aicināt EM izstrādāt grozījumus VBN atbilstoši darba grupā lemtajam un iekļaut Padomes darba kārtībā neatrisinātos, atvērtos jautājumus.

## Slide 5
3. Ieviest vienotu praksi publisko iepirkumu būvniecības līgumos (FIDIC līgumi, banku garantijas)
Paveiktais:
Padomes rekomendācijas attiecībā uz prasībām par nodrošinājumiem publiskos būvdarbu ieteikumos, kas nosūtītas lielākajiem publisko būvdarbu iepirkumu pasūtītājiem;
EM organizē sanāksmes par FIDIC līgumu noteikumu piemērošanu Latvijas situācijai, balstoties uz FM izstrādātajām līguma formām un grozījumiem FIDIC līgumos (jūlijs);
EM nav izstrādājusi un nav uzsākusi MK noteikumu virzības procesu, un nav ietvērusi to kā pasākumu Rīcības plānā par uzlabojumiem publisko iepirkumu sistēmā.
Padomes lēmuma projekts turpmākai darbībai:
Atkārtoti noteikt FIDIC līgumu ieviešanu kā prioritāro uzdevumu 2020.gadā un aicināt EM izstrādāt un virzīt MK noteikumus, kas ievieš tipveida līgumus atbilstoši FIDIC paraugam.

## Slide 6: 4. Izstrādāt stratēģisku valdības plānu lielāko objektu būvniecībai, t.sk. Rail Baltica īstenošanai, kā arī ilgtermiņa redzējumu infrastruktūras uzturēšanai
Paveiktais:
Būvniecības nozares manifests, aicinot valdību izstrādāt stratēģisku ilgtermiņa plānu;
Satiksmes ministrs uzdevis VAS «Latvijas valsts ceļi» izstrādāt 3 gadu plānu ceļu būves attīstībai.
Padomes lēmuma projekts turpmākai darbībai:
Nosūtīt Ministru kabinetam Padomes vēstuli par situāciju būvniecības nozarē, sagaidāmo apjomu kritumu turpmākos gados un aicināt izstrādāt plānu;
Aicināt Ekonomikas ministriju, kā par būvniecību atbildīgo, uzņemties vadošo iniciatīvu jautājuma virzīšanā valdībā.

## Slide 7: 5. Veicināt darbaspēka pieejamību būvniecībā, darba spēka būvniecībā kvalifikācijas izpēte.
Paveiktais:
Saeima pieņēma grozījumus Imigrācijas likumā, paredzot ārzemniekam, kura ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība, izsniegt ilgtermiņa vīzu uz būtiski ilgāku laiku, t.i. uz 1 gadu (jūlijs, 2019.);
MK pieņemti grozījumi 3 MK noteikumos, atvieglojot un saīsinot administratīvās procedūras viesstrādnieku nodarbināšanai Latvijā (10.12.2019.).
Padomes lēmuma projekts turpmākai darbībai:
Turpināt atbalstīt MK noteikumu grozījumu virzīšanu, kas paredz viesstrādniekiem atlīdzību maksāt atbilstoši nozares vidējai algai/ Ģenerālvienošanās minimālai algai.

## Slide 8: PADOMES LĒMUMU PROJEKTI
Aicināt EM organizēt darba grupas sanāksmes apdrošināšanas modeļa pēc OCTA principa un nepieciešamā regulējuma izstrādei un virzīt normatīvo aktu projektus iesniegšanai MK;
Aicināt EM izstrādāt grozījumus VBN atbilstoši darba grupā lemtajam un iekļaut Padomes darba kārtībā neatrisinātos, atvērtos jautājumus;
Atkārtoti noteikt FIDIC līgumu ieviešanu kā prioritāro uzdevumu 2020.gadā un aicināt EM izstrādāt un virzīt MK noteikumus, kas ievieš tipveida līgumus atbilstoši FIDIC paraugam;
Nosūtīt Ministru prezidentam Padomes vēstuli par situāciju būvniecības nozarē, sagaidāmo apjomu kritumu turpmākajos gados un aicināt izstrādāt ilgtermiņa plānu lielākajiem publiskiem iepirkumiem, kā arī aicināt EM uzņemties vadošo iniciatīvu jautājuma virzīšanā valdībā;
Turpināt atbalstīt MK noteikumu grozījumu virzīšanu, kas paredz viesstrādniekiem atlīdzību maksāt atbilstoši nozares vidējai algai/ Ģenerālvienošanās minimālai algai.

## Slide 9: 2019. GADA PRIORITĀRO UZDEVUMU VIRZĪBA
Anna upena