**Rīcības plāns koka izmantošanai būvniecībā veicināšanai**

**Memoranda parakstītāji:**

Ekonomikas ministrija – EM

Latvijas Būvniecības padome – LBP

Būvniecības valsts kontroles biroja– BVKB

Biedrība „Latvijas pašvaldību savienība” – LPS

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” – VNĪ

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” – LVM

Valsts SIA „Latvijas standarts” – LVS

Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU

Rīgas Tehniskās universitāte – RTU

Latvijas Kokrūpniecības federācija – LKF

Latvijas Koka būvniecības klasteris – LKBK

Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse – NĪAA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzdevums** | **Atbildīgie** | **Termiņš** |
| 1. **Regulējuma izstrāde un pilnveidošana** | | | |
|  | Tipveida projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām ar koka būvkonstrukcijām | EM | 2021 |
|  | Apzināt un pārņemt starptautiskus koka būvniecības standartus, u.c. dokumentus (metodikas, vadlīnijas utt.), | EM, LVS, LKF, LKBK, LBP | 2023 |
|  | Pārvērtēt būvniecības saskaņošanas procesu attiecībā uz rūpnieciski ražotu konstrukciju izmantošanu būvniecībā | EM, LBP, BVKB | 2023 |
|  | Iespējamo atbalsta instrumentu apzināšana pasūtītājiem, kuri izvēlās būvēt no koka | EM | 2022 |
|  | Ugunsdrošības būvspeciālista – inženiera darbības sfēras izvērtēšana un ieviešana | EM, LBP, BVKB | 2023 |
|  | Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem LBN 201-15 paredzot lielākas iespējas būvniecībā izmantot koku | EM, LBP, LKF, LKBK | 2023 |
|  | Limitu noteikšana būvēm un būvmateriāliem CO2 emisijām būvniecības laikā | EM | 2026 |
|  | Kritēriju ieviešana koka konstrukciju izmantošanai zaļajā publiskajā iepirkumā | LBP, EM | 2023 |
| 1. **Kompetences un kapacitātes celšana** | | | |
| 2.1. | Apmācību semināri par moderno koka konstrukciju projektēšanu un ugunsaizsardzību | EM | 2021 |
| 2.2. | Nodrošināt apmācības (kursus) būvspeciālistiem un būvniecības nozares profesionāļiem par koka izmantošanu būvniecībā (projektēšana, būvniecība, ugunsdrošības risinājumi) | LLU, RTU, EM, LBP | 2022 |
| 2.3. | Izstrādāt un realizēt dažādas sarežģītības līmeņa profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programmas, kas saistītas ar jautājumu loku par kokapstrādi, būvniecību un koka izmantošanu būvniecībā | LLU, EM | 2022 |
| 2.4. | Koka ēku būvniecības speciālistu sagatavošanu maģistra līmenī | LLU, EM | 2023 |
| 2.5. | Pieredzes apmaiņa un konsultācijas koka būvniecības jautājumos publiskiem būvniecības pasūtītājiem | LPS, VNĪ, LVM, EM, LKBK | Regulāri |
| 2.6. | Starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa koka būvniecības jautājumos | EM | Regulāri |
| 1. **Labās prakses demonstrēšana** | | | |
| 3.1. | Informatīvs materiāls par Latvijā ražotajām koka būvkonstrukcijām un būvniecības iespējām | EM, LKBK, LKF | 2022 |
| 3.2. | Labās prakses apzināšana par Latvijā īstenotajiem projektiem un ieguvumu novērtēšana | LKF, LKBK, NĪAA, LVM, EM | Regulāri |
| 3.3. | Koka būvju apjomu monitorings | EM, BVKB | Regulāri |
| 3.4. | Labāko koka būvju apbalvošana būvniecības konkursos | EM, LBP | Regulāri |