Būvniecības nozares 2022 krīzes vadības jautājumu saraksts

| Nr. | Risks | Risinājumi | Koordinē no būvnozares puses |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Public NĪ un infras investīciju projekti (ES programmas) | 1.Risinājumi, kā nofinansēt cenu pieaugumus, Valsts/ES finansējums 2.FM un EM pārskatīt pasūtījumu prognozes, ES projektu prioritātes 2022/2023 (energoefektivitāte, veselība, skolas, drošība, sakari, ceļi,…) 3.Veicināt PPP, komercsektora investīciju projektus 4.Veicināt projektēšanas pasūtījumus 5.Nolīgt nozares makrospecu, kurš uztura aktuālās prognozes, scenārijus un finanšu ietekmes | LBP |
| 2 | Deficīta izejvielas, materiāli (metāls, bitumens) | 1.Apzināt pie būvnieku, būvmateriālu ražotājiem, tirgotājiem, kurām preču grupām 12 mēn lieli deficīta riski, monitorings, alternatīvas 2.Būvmateriālu sertifikācijas atvieglojumi 3.Jauni importa kanāli (LIAA) 4.LiepājasSteel Restart 5.Metāla aizvietošana ar GLT/CLT | BRA LBP NNIAA |
| 3 | Esošo līgumu izpilde (civilās būves & ceļu būve) | 1.Līgumu pagarinājumi un cenu izmaiņas, IUB vadlīnijas 2.Banku garantijas 4-5 gada garantiju objektiem atcelt/samazināt | LBP/LCB |
| 4 | Jauno līgumu slēgšana (civilās būves & ceļu būve) | 1.Indexācijas modelis (būvmateriāli, būvdarbi, mehānismi) (MK noteikumi), EM vadlīnijas 2.Pagarināšanas nosacījumi | LBP/LCB |
| 5 | Energoresursu cenas | 1.Jauni importa avoti 2.AER lokāli uzņēmumiem (ātrāka procedūra) | BRA/LEEA |
| 6 | Degvielas cenas | Akcīzes nodokļa jautājums | LTRK |
| 7 | Nodarbinātība būvnozarē | 1.Izveidot uzlabotu koordināciju – nozare – NVA – UKR bēgļi (tsk. profesionālās izglītības materiāli un apmācības, extra kursi) 2.Aktīvā studentu iesaiste nozares projektos? 3.Kur meklēt vidējā termiņā viesstrādniekus no Austrumiem!!!??? (sezonas, viesstrādnieki, citas nozares) | LBS/LAS? NNIAA |
| 8 | Sadarbība ar RUS/BLR/UKR uzņēmumiem | 1.Pārtraukta sadarbība RUS/BLR (sankciju piemērošana), 2.Vienas pieturas aģentūra: koordinācija ar FNA un Valsts pārvalde 3.Apzināt UKR palīdzības vajadzības īstermiņā/vidējā termiņā | LDDK, LTRK, FNA |
| 9 | Būvnozares regulējuma izmaiņas | 1.Atteikties uz 12 mēn no mazsvarīgām aktivitātēm 2.Deleģēt Būvpadomei lielākas pilnvaras krīzes vadības formāts (lēmumi & risinājumi EM un BVKB vs Nozares profesionālas NVO) | EM / LBP |
| 10 | Civilās aizsardzības plāns & Būvnozare | 1.Updatot civilās aizsardzības plānā būvnozares mobilizācijas apakšplānu (IeM VUGD & EM & AM) | LBP |
| 11 | Nozares uzņēmumu informācijas telpa | 1.Uzlabot uzņēmumu un biedru piesaisti nozaru NVO (komunikācija & kopīgie uzdevumi, aktivitātes un resursi) | Visi |
| 12 | Uzņēmējdarbība kopumā | 1.Valsts atbalsta mehānismi (līdzīgi kā pandēmija, apgrozāmie līdzekļi, algas, …) 2.Maksātnespējas regulējuma izmaiņas 3.Nozares ārkārtas situācija, ja tuvākā 1 mēn laikā no valsts pārvaldes neseko krīzes risinājumi | LTRK/LDDK |
| 13 | Palīdzība UKR | 1.Būvnozares profesionālo servisu palīdzības koordinācija 2.Būvnozares darba spēka un resursu pieejamība LV | Būvpadome |